**План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Бабчинецької територіальної громади на період до 2030 року**

Бабчинці 2021 р.

ЗМІСТ

1. Перелік умовних скорочень……………………………………………….....3
2. Вступ…………………………………………………………………………...4
3. Програми розвитку громади………………………………………………...11
4. Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку…………21
5. Система моніторингу та оцінки виконання Плану реалізації Стратегії…47
6. Оцінка можливого впливу плану реалізації Стратегії на довкілля………49

 **І. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ**

ТГ – територіальна громада

ЄС – Європейський союз

ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку

ТЗ – технічне завдання

ТС- територіальне спрямування

СПД – суб’єкт підприємницької діяльності

ФОП – фізична особа підприємець

ЮО – юридична особа

МСП – малі та середні підприємства

ПКД – проектно-кошторисна документація

**ВСТУП**

З метою прогнозованого розвитку територіальної громади створено Стратегію розвитку Бабчинецької територіальної громади до 2030 року, яка розроблена на основі аналізу поточної ситуації у громаді, виходячи із соціально-економічних показників, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів територіальної громади, враховуючи Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.

Стратегія передбачає напрямки соціально-економічного розвитку Бабчинецької ТГ, з метою досягнення стратегічного бачення, яким визначено, що Бабчинецька ТГ – це місце де буде комфортно працювати та проживати, територія, де ефективно використовується потенціал сільськогосподарської галузі, з активними і підприємливими мешканцями, якісними дорогами, освітленими вулицями та сучасними зонами відпочинку. Стратегія розвитку Бабчинецької громади реалізовуватиметься у 3 етапи: перший – 2021-2023 роки, другий – 2024-2026, третій – 2027-2030 роки. План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Бабчинецької ТГ на період до 2030 року (далі – План заходів), представляє каталог технічних завдань на проєкти регіонального розвитку, які спрямовані на досягнення стратегічних і операційних цілей Стратегії, з визначеними засобами реалізації проєктів, обсягом фінансування, відповідальними виконавцями, часовими рамками впровадження та очікуваними результатами. План заходів розроблявся відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932, із змінами) та Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79, із змінами).

Програми плану заходів повністю відповідають стратегічними цілями визначених у Стратегії розвитку Бабчинецької громади:

Програма **А** -  **Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою**

Програма **В** - **Комфортна громада з високим рівнем якості життя**

Програма **С**  - **Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку**

Програма **D** - **Громада для кожного**

**Таблиця 1**

**Матриця стратегічних, оперативних цілей, завдань Стратегії розвитку Бабчинецької територіальної громади до 2030 року.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегічна ціль****(Програма)** | **Оперативна ціль** **( Напрям)** | **Завдання** |
| **1.Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою** | 1.1 Сучасна локалізована економіка | 1.1.1. Диверсифікація економіки: залучення та підтримка виробників різних напрямків діяльності, створення відповідних умов для економіки «на місцях», включно з інфраструктурою – банкоматами, терміналами тощо.1.1.2. Інвентаризація наявних об’єктів нерухомості в межах і поза межами населених пунктів громади.1.1.3. Запровадження профорієнтаційної роботи для молоді: налагодження ланцюжка «майбутній випускник підприємство».1.1.4. Інвентаризація земельних ділянок територіальної громади. |
| 1.2. Підтримка і розвиток місцевих малих та середніх підприємств | 1.2.1. Розробка та впровадження програм підтримки місцевого малого та середнього підприємництва. Детінізація місцевої економіки.1.2.2. Розбудова інфраструктури для зеленого туризму, що також передбачає просування унікальних місцевих еколокацій 1.2.3 Створення умов для стимулювання переселення на сільські території жителів міст, що планують розпочати провадження підприємницької діяльності.1.2.4. Промоція місцевого товаровиробника та місцевих брендів (відомий борщ з цукрового буряка, наприклад, можуть стати «магнітом» для туристів та екскурсантів, тому потрібно розглядати не лише «товари на експорт», а й розвивати відповідні напрямки та продукцію, заради яких приїдуть в громаду). |
| 1.3 Інвестиційно-приваблива громада | 1.3.1. Використання «потенціалу сусідства» - міжмуніципальна співпраця для забезпечення більш широкого та стійкого інвестиційного потенціалу громади.1.3.2. Промоція потенційних інвестиційних можливостей у всіх сферах:- створення інвестиційних паспортів об’єктів, в т.ч. об’єктів комунальної власності, що не використовуються;1.3.3. Промоція туристичних атракцій та рекреаційного потенціалу (як локації поблизу Молдови).1.3.4. Інвентаризація житлово – комунального господарства на території територіальної громади, а тож їх перепрофілювання.1.3.5 Сприяння розвитку туристичної інфраструктури на сільських територіях.1.3.6 Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури. |
| **2. Комфортна громада з високим рівнем якості життя** | 2.1 Якісні соціально-побутові послуги, освіта та медицина | 2.1.1. Забезпечення необхідним медичним обладнанням та відповідними умовами медичні заклади всіх рівнів на території ТГ.2.1.2. Підвищення якості освітніх послуг та запровадження сучасних методів навчання: шкільного і позашкільного. Створення підвозу дітей до опорних шкіл.2.1.3. Якісні адміністративні та соціальні послуги на місцях.2.1.4. Розбудова мережі закладів соціально-побутового обслуговування в сільській місцевості.2.1.5. Надання якісних адміністративних послуг у ЦНАП Бабчинецької сільської ради.2.1.6. Збереження та залучення молодих кадрів, пільгове житло для молодих спеціалістів.2.1.7 Поліпшення медичного обслуговування жителів сільських територій: запровадження практики диспансерних оглядів для жителів сільських територій, у тому числі із застосуванням мобільних пунктів, оснащених необхідним обладнанням.2.1.8 Забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоров’я.2.1.9 Забезпечення належного матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я, зокрема службовим автотранспортом, широкосмуговим доступом до Інтернету та сучасними технічними і інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоров’я.2.1.10 Запровадження програми підвищення кваліфікації учителів (педагогічних працівників), фахівців у сфері освіти відповідно до потреб сучасної освіти та сучасних технологій здобуття освіти.2.1.11 Проведення повної комп’ютеризації закладів загальної середньої освіти із залученням різних джерел фінансування, навчання педагогічних працівників цифрової грамотності. |
| 2.2. Прозора та відкрита влада | 2.2.1. Оновлення та постійне наповнення сайту ТГ.2.2.2. Стимулювання розвитку громадянського суспільства (в тому числі, підтримка і розвиток інклюзії та профільних громадських організацій) та підвищення інституційної спроможності мешканців ТГ. Волонтерський напрямок в громаді.2.2.3. Запровадження платформи для діалогу «влада-громада» та «влада-бізнес».2.2.4. Створення молодіжної ради.2.2.5. Створення загальної системи оповіщення, для жителів громади у зв’язку з виникненням надзвичайних ситуацій. |
| 2.3 Безпечна громада | 2.3.1. Продовження запровадження системи відео нагляд в створеному ситуаційному центрі.2.3.2. Запровадження системи моніторингу для попередження надзвичайних ситуацій.2.3.3. Відновлення місцевих дільничних пунктів поліції.2.3.4. Безпечна дорога до школи (підвіз учнів з сіл до опорних шкіл). |
| **3. Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку** | 3.1 Доступна громада з якісною транспортною інфраструктурою | 3.1.1. Ремонт існуючої та розвиток дорожньої мережі в середині ТГ.3.1.2. Доступна та зручна транспортна інфраструктура.3.1.3. Якісний інтернет та мобільний зв’язок. 3.1.4 Стимулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на сільських територіях: забезпечення покриття 100 відсотків сільських територій фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету та 95 відсотків населення мобільним Інтернетом для можливості формування нових міжрегіональних зв’язків.3.1.5 Приведення насамперед у належний стан автомобільних доріг, якими здійснюється довезення учнів до опорних закладів загальної середньої освіти, а також громадян до закладів охорони здоров’я. |
| 3.2 Якісні комунальні послуги в кожному населеному пункті | 3.2.1. Інвентаризація всіх комунальних мереж та об’єктів, створення єдиної системи житлово-комунального господарства громади.3.2.2. Модернізація існуючих та будівництво нових мереж водопостачання та водовідведення.3.2.3. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.3.2.4. Організація централізованого збору побутових відходів, їх сортування та утилізація.3.2.5. Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій.3.2.6. Розчищення та благоустрій існуючих водних об’єктів.3.2.7.Інвентаризація існуючих кладовищ та створення нових місць для поховання. |
| **4. Громада для кожного** | 4.1 Дозвілля, культура і спорт для всіх | 4.1.1. Облаштування зелених зон та зон відпочинку біля водойм.4.1.2. Облаштування дитячих та спортивних майданчиків з відповідним обладнанням та супутньою інфраструктурою.4.1.3 Поліпшення матеріально-технічного оснащення закладів культури в обсязі, необхідному для дотримання мінімальних стандартів забезпечення населення якісними і доступними послугами у сфері культури та перетворення їх у центри культурного розвитку територіальних громад, що позитивно впливають на формування місцевої та загальноукраїнської ідентичності.4.1.4 Сприяння створенню спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом. |
| 4.2. Дружня та відкрита громада | 4.2.1. Проведення об’єднуючих заходів «Моя громада – мій дім» на постійній основі:- толоку;- публічні обговорення та круглі столи;- фестиваль громади.4.2.2. Створення інклюзивних інтегрованих центрів дозвілля на баз місцевих будинків культури.4.2.3 Сприяння належному облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню комфортних і безпечних умов для туристів (відпочивальників).4.2.4 Сприяння популяризації туристичного потенціалу територіальної громади у державі та за кордоном. |

**Джерелами фінансування Плану реалізації на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Бабчинецької ТГ є кошти:**

* місцевого бюджу;
* Державного бюджету України, зокрема, Державного фонду регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
* міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги ЄС;
* інвесторів, власні кошти підприємств, організацій та установ, а також кошти суб’єктів господарювання поза залежністю від їх організаційної побудови;
* з інших джерел, не заборонених законодавством.

**Таблиця 2**

**Орієнтовні джерела фінансування програм і проєктів Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Бабчинецької ТГ на період до 2030 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва джерела фінан­сування  | Орієнтовний обсяг, тис. грн. |
| **2021**  | **2022**  | **2023**  |  **Разом**  |
| ВСЬОГО  | 6572,000 | 7101,000 | 2621,000 | 16294,000 |
|  |
| - державний бюджет:  | 2864,000 | 4000,000 | 1000,000 | 7864 |
| - ДФРР  |  |  |  |  |
| - інші джерела(кошти обласного бюджету)  | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1050,000 |
| - місцевий бюджет  | 3158,000 | 1984,000 | 1271,000 | 6413,000 |
| - інші джерела  | 200,000 | 767,000 |  | 967,000 |

З травня 2021 по вересень 2021 року тривав збір проєктних ідей , відповідно до стратегічних цілей, які визначені Стратегією розвитку.

До процесу розробки Плану заходів були залучені структурні підрозділи виконавчого комітету та виконавчі органи місцевої влади, комунальні підприємства, установи, організації, представники місцевої бізнес-спільноти, громадських організацій та активні жителі територіальної громади.

**Подані проектні ідеї відповідали наступним критеріям:**

* Реалізації проєкту – не більше як 3 роки (2021-2023 роки).
* Обмеження щодо отримання вигоди – реалізація проєкту не може принести вигоду окремим фізичним чи юридичним особам.
* Проєктні ідеї повинні відповідати стратегічним, операційним цілям та завданням Стратегії розвитку громади до 2030 року.
* Існує людська та технічна спроможність для реалізації проєкту
* Обґрунтованість вартості проєкту (є відповідні кошторисні розрахунки або орієнтовна вартість визначена з урахуванням вже реалізованих аналогічних проєктів в інших регіонах України чи за її межами).

Експертною групою проаналізовано та відібрано на конкурсних засадах надані проектні ідеї, для включення їх у План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії. План заходів орієнтований на забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку, разом з тим враховується баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм). Розробниками Плану заходів є Робоча група з розробки Стратегії та Плану заходів. Оцінка результативності виконання Плану заходів та моніторинг є важливою частиною успішної реалізації Стратегії. Моніторинг базується на розгляді показників (індикаторів), визначених Стратегією розвитку Бабчинецької громади. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації заходів здійснюється у порядку, визначеному законодавством та Стратегією Бабчинецької ТГ. Звіт про результати моніторингу подається на розгляд Бабчинецької сільської ради щороку.

**ІІІ. ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ**

**Програма А - Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою**

Метою впровадження даної Програми є формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу, що в сучасних умовах є вирішальним чинником для забезпечення сталого розвитку громади та реалізації підприємницького потенціалу на основі структурно - технологічних змін та інновацій. Консолідація зусиль та ресурсів з метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій. Слабо розвинена промисловість Бабчинецької територіальної громади, є однією з головних проблем функціонування економічної сфери. Це в свою чергу спричиняє високий рівень безробіття в громаді. Як наслідок недостатнє надходження від сплати податків суб’єктами господарювання.

**Структура Програми**

Програма А прямо відповідає Стратегічній цілі 1. Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою.

Досягнення цієї цілі в 2021-2023 роках передбачається реалізувати через 3 відповідні напрями:

 напрям 1.1. Сучасна локалізована економіка;

 напрям 1.2. Підтримка і розвиток місцевих малих та середніх підприємств;

 напрям 1.3. Інвестиційно-приваблива громада.

***Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку***

**Таблиця 3**

**Перелік технічних завдань до програми «Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічне завдання** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| ***Напрям 1.1* Сучасна локалізована економіка** |
| 1 | Інвентаризація наявних об’єктів нерухомості.  | Бабчинецька територіальна громада |
| 2 |  Інвентаризація земельних ділянок територіальної громади. | Бабчинецька територіальна громада |
| ***Напрям 1.2.* Підтримка і розвиток місцевих малих та середніх підприємств** |
| 3 | Розробка комплексу заходів та їх впровадження щодо розвитку малих та середніх форм підприємництва, сприяння у створенні нових та роботі діючих підприємств на території громади | Бабчинецька територіальна громада |
| ***Напрям 1.3* Інвестиційно-приваблива громада*.*** |
| 4 | Створення інвестиційного пасорту громади | Бабчинецька територіальна громада |
| 5 | Розроблення схеми планування території Бабчинецької територіальної громади | Бабчинецька територіальна громада |

***Очікувані результати реалізації Програми***

Реалізація завдань **Програма А - Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою сприятиме досягненню наступних результатів:**

* зростання рівня зайнятості населення, збільшення робочих місць;
* збільшення суб’єктів господарювання;
* збільшення податкових надходжень до бюджету Бабчинецької ТГ;
* **поліпшення умов для ведення підприємницької діяльності на території громади;**
* збільшенні кількості СПД та ФОП

***Орієнтовний фінансовий план Програми***

**Таблиця 4**

**Орієнтовний фінансовий план програми «Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою», тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва технічного завдання | Обсяг фінансування на 1 рік, тис.грн | Обсяг фінансування на 2 рік, тис.грн | Обсяг фінансування на 3 рік, тис.грн | Обсяг фінансування за весь період, тис.грн | Загальний обсяг фінансування |
| державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| 1. Інвентаризація наявних об’єктів нерухомості. | - | 45,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | 245,000 |
|  2. Інвентаризація земельних ділянок територіальної громади. | - | 45,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | 245,000 |
| 3. Розробка та впровадження програм підтримки місцевого малого та середнього підприємництва. Детінізація місцевої економіки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Створення інвестиційного паспорту громади | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Розроблення схеми планування території Бабчинецької територіальної громади |  | 99,000 |  | 300,000 |  | 500,000 |  |  | 899,000 |
| **Усього** | - | 189,000 | - | 500,000 | - | 700,000 | - | - | 1389,00 |

Програма **В** - **Комфортна громада з високим рівнем якості життя.**

Людське життя та здоров’я є найвищою цінністю. Доступ до базових послуг, таких як медицина, освіта, соціально-побутові послуги – це право кожного громадянина, і завданням держави, в т.ч. і в особі органів місцевого самоврядування, є забезпечення реалізації цього права. Якість надання базових послуг визначає соціальну захищеність та відчуття комфорту жителів громади.

Метою даної програми є забезпечення рівного доступу всіх мешканців громади до якісних послуг та забезпечення якісної комунікації між владою, бізнесом та мешканцями громади.

**Структура Програми**

Програма В прямо відповідає Стратегічній цілі 2. Комфортна громада з високим рівнем якості життя.

Досягнення цієї цілі в 2021-2023 роках передбачається реалізувати через 3 відповідні напрями:

напрям 2.1 Якісні соціально-побутові послуги, освіта та медицина;

напрям 2.2. Прозора та відкрита влада;

напрям2.3 Безпечна громада.

***Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку***

**Таблиця 5**

**Перелік технічних завдань до програми «Комфортна громада з високим рівнем якості життя»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічне завдання** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| ***Напрям* 2.1 Якісні соціально-побутові послуги, освіта та медицина** |
|  6 | «Капітальний ремонт (утеплення стін фасаду) Комунального закладу «Бабчинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області» | с. Бабчинці |
| 7 | [«Капітальний ремонт КЗ «Моївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області»](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-008167-b)  | с. Моївка |
| 8 | Ремонт та придбання обладнання для харчоблоку в закладах освіти | Бабчинецька ТГ |
| ***Напрям* 2.2. Прозора та відкрита влада** |
| 9 | Створення нового офіційного сайту громади, та його постійне наповнення | Бабчинецька територіальна громада |
| ***Напрям* 2.3 Безпечна громада** |
| 10 | Продовження запровадження системи відео нагляду | Бабчинецька територіальна громада |

***Очікувані результати реалізації Програми***

Реалізація завдань **Програма В - Комфортна громада з високим рівнем якості життя:**

* рівень успішності школярів громади за результатами ЗНО;
* якісне обслуговування у медичній сфері;
* зниження показників смертності;
* збільшення показників тривалості життя;
* збільшення народжуваності;
* постійно діючий та інформативний сайт ТГ;
* щоквартальні зустрічі влади з мешканцями та представниками бізнесу у форматі круглого столу або «вільного мікрофону»;
* збільшення кількості громадських організацій, що активно працюють на території ТГ;
* впроваджена та діюча система відео нагляду;
* зменшення кількості правопорушень на території громади

***Орієнтовний фінансовий план Програми***

**Таблиця 6**

**Орієнтовний фінансовий план програми «Комфортна громада з високим рівнем якості життя», тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва технічного завдання | Обсяг фінансування на 1 рік, тис.грн | Обсяг фінансування на 2 рік, тис.грн | Обсяг фінансування на 3 рік, тис.грн | Обсяг фінансування за весь період, тис.грн | Загальний обсяг фінансування |
| державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| 6. «Капітальний ремонт (утеплення стін фасаду) Комунального закладу «Бабчинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області» | 2000,000 | 500,000 | 3000,000 | 913,000 | - | - | - | - | 6413,000 |
| 7. [«Капітальний ремонт КЗ «Моївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області»](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-008167-b)  | - | 1200,000 | - | - | - | - | - | - | 1200,000 |
| 8. Ремонт та придбання обладнання для харчоблоку в закладах освіти | - | - | 1000 | 300 | 1000 | 300 | - | - | 2600,000 |
| 9. Створення нового офіційного сайту громади, та його постійне наповнення | - | 5,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 7,000 |
| 10. Продовження запровадження системи відео нагляду |  |  | 350 | 200 | 350 | 200 |  |  | 1100,000 |
| **Усього** | 2000,000 | 1705,000 | 4350,000 | 1414,000 | 1350,000 | 501,000 | - | - | 11320,000 |

**Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є:**

- відсутність достатньої кількості коштів у місцевому бюджеті, недостатнє фінансування з обласного та державного бюджетів;

- невиконання дохідної частини місцевого бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність або обмежена кількість кадрів, відсутність у них досвіду для раалізації проєктів розвитку громади;

- відсутність альтернативних джерел фінансування технічних завдань;

- відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон;

**Програма С. – Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку**

Одним з основних чинників життєдіяльності та економічного зростання громади є якісне сполучення між населеними пунктами як в самій громаді, так і можливість дістатися зручним і швидким способом до населених пунктів поза межами громади. Транспортна інфраструктура – це не лише дороги, це і зупинки, тротуари, вело доріжки, вуличне освітлення та знаки, можливість пересування у просторі всіх без виключення мешканців громади. Мета програми - забезпечення комфорту та безпеки пересування всім учасникам дорожнього руху, незалежно від того яким видом транспорту особа користується (автомобіль, автобус, велосипед чи вона є пішоходом); доступ до об’єктів, соціальної інфраструктури, інформації та спілкування.

**Структура Програми**

Програма С прямо відповідає Стратегічній цілі 3 Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку.

Досягнення цієї цілі в 2021-2023 роках передбачається реалізувати через 2 відповідні напрями:

Напрям 3.1 Доступна громада з якісною транспортною інфраструктурою;

Напрям 3.2 Якісні комунальні послуги в кожному населеному пункті.

***Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку***

**Таблиця 7**

**Перелік технічних завдань до програми «- Розвинена інфраструктура**

**на засадах сталого розвитку»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічне завдання** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| **Напрям 3.1 Доступна громада з якісною транспортною інфраструктурою** |
|  11 | Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв’язку | Букатинка, Вила –Ярузькі, Бандишівка, Вітрівка, Мервинці |
| 12 | Поточний ремонт дороги по вул. Гвардіська в с. Бабчинці | с. Бабчинці |
| **Напрям 3.2 Якісні комунальні послуги в кожному населеному пункті** |
| 13 | Налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами | Бабчинецька територіальна громада |
| 14 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Молодіжна та Сонячна в селі Бандишівка | с. Бандишівка |
| 15 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулиці Прибережна в селі Букатинка | с. Букатинка |
| 16 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Подільська, Миру, Івана Рудого, Римарська, Поштова та провулку Вчительський в селі Вила Ярузькі | с. Вила -Ярузькі |
| 17 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Коцюбинського, Шкільна та Миру в селі Вітрівка | с. Вітрівка |
| 18 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулиці Центральна в селі Мервинці | с. Мервинці |
| 19 | Заміна огорожі біля кладовища в с. Бабчинці | с. Бабчинці |
| 20 | Розчищення ставка на р. Бушанка | с. Бабчинці |

***Очікувані результати реалізації Програми***

Реалізація завдань **Програма С - Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку:**

* наявність прямих маршрутів до центру громади сусідніх територіальних громад, району, області
* протяжність реконструйованої дорожньої мережі
* забезпечення Інтернет-покриття у населених пунктах громади
* протяжність реконструйованих мереж вуличного освітлення
* збільшення кількісті побудованих та реконструйованих дитячих та спортивних майданчиків

***Орієнтовний фінансовий план Програми***

**Таблиця 8**

**Орієнтовний фінансовий план програми «- Комфортна громада з високим рівнем якості життя», тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва технічного завдання | Обсяг фінансування на 1 рік, тис.грн | Обсяг фінансування на 2 рік, тис.грн | Обсяг фінансування на 3 рік, тис.грн | Обсяг фінансування за весь період, тис.грн | Загальний обсяг фінансування |
| державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| 11. Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв’язку | 864,000 | - | - | - | - | - | - | - | 864,000 |
| 12. Поточний ремонт дороги по вул. Гвардіська в с. Бабчинці | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 13.Налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | - | 150,000 |
| 14 .Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Молодіжна та Сонячна в селі Бандишівка | 70,000 | 279,000 | - | - | - | - | 21 | - | 370,000 |
| 15. Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулиці Прибережна в селі Букатинка | 70,000 | 100,000 |  |  |  |  | 16,000 |  | 186,000 |
| 16.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Подільська, Миру, Івана Рудого, Римарська, Поштова та провулку Вчительський в селі Вила Ярузькі | 70,000 | 230,000 |  |  |  |  | 85,000 |  | 385,000 |
| 17.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Коцюбинського, Шкільна та Миру в селі Вітрівка | 70,000 | 200,000 |  |  |  |  | 45,000 |  | 315,000 |
| 18.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулиці Центральна в селі Мервинці | 70,000 | 150,00 |  |  |  |  |  |  | 220,000 |
| 19. Заміна огорожі біля кладовища в с. Бабчинці |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  | 400,000 |
| **Усього** | 1214,000 | 1209,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | 967,000 | - | 3490 |

Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є:

- відсутність достатньої кількості коштів у місцевому бюджеті, недостатнє фінансування з обласного та державного бюджетів;

- невиконання дохідної частини місцевого бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність або обмежена кількість кадрів, відсутність у них досвіду для раалізації проєктів розвитку громади;

- понад 80 % дорожного покриття, зокрема в сільській місцевості, потребує ремонту;

**Програма D - Громада для кожного**

Відпочинок, як і робота, є невід’ємною частиною життя кожного. Забезпечення якісного відпочинку для всіх жителів громади, особливо в сучасних умовах, набуває нового значення та змісту. Доступність, комфорт, різноманіття та можливість вибору визначає ступінь якості відпочинку. Все більше набирає популярності зелений туризм, локальна рекреація та дозвілля. Дана програма націлена на забезпечення всіх мешканців громади якісним та змістовним дозвіллям.

**Структура Програми**

Програма D прямо відповідає Стратегічній цілі 4 Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку.

Досягнення цієї цілі в 2021-2023 роках передбачається реалізувати через 2 відповідні напрями:

напрям 4.1 Дозвілля, культура і спорт для всіх;

напрям 4.2. Дружня та відкрита громада.

***Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку***

**Таблиця 9**

**Перелік технічних завдань до програми «Громада для кожного»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічне завдання** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| **Напрям 4.1Дозвілля, культура і спорт для всіх** |
|  19 | Локація для організації здорової рухової активності різних верств населення, яка реалізується в рамках президентської програми «Здорова Україна» | с. Бабчинці |
| **Напрям 4.2. Дружня та відкрита громада** |
| 20 | Проведення об’єднуючих заходів «Моя громада – мій дім» на постійній основі | Бабчинецька територіальна громада |

***Очікувані результати реалізації Програми***

Реалізація завдань **Програма D - Громада для кожного:**

* облаштування дитячих та спортивних майданчиків з відповідним обладнанням та супутньою інфраструктурою в кошному населеному пункті;
* облаштування зелених зон та зон відпочинку біля водойм;
* кількість проведених заходів щорічно
* наявність розроблених туристичних маршрутів, їх цифровізація

***Орієнтовний фінансовий план Програми***

**Таблиця 10**

**Орієнтовний фінансовий план програми « Громада для кожного», тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва технічного завдання | Обсяг фінансування на 1 рік, тис.грн | Обсяг фінансування на 2 рік, тис.грн | Обсяг фінансування на 3 рік, тис.грн | Обсяг фінансування за весь період, тис.грн | Загальний обсяг фінансування |
| державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| Локація для організації здорової рухової активності різних верств населення, яка реалізується в рамках президентської програми «Здорова Україна» |  | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| Проведення об’єднуючих заходів «Моя громада – мій дім» на постійній основі | - | 20,000 | - | 20,000 | - | 20,000 | - | - | 60,000 |
| **Усього** | - | 55,000 | - | 20,000 | - | 20,000 | - | - | 95,000 |

Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є:

- відсутність достатньої кількості коштів у місцевому бюджеті, недостатнє фінансування з обласного та державного бюджетів;

- невиконання дохідної частини місцевого бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність або обмежена кількість кадрів, відсутність у них досвіду для раалізації проєктів розвитку громади;

- відсутність альтернативних джерел фінансування технічних завдань;

- відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон;

- недостатньо розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля мешканців сільських населених пунктів громади.

**ІV. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ**

 **Технічні завдання до Програми А -Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою**

*Технічні завдання до напрямку 1.1. Інвестиційно та туристично приваблива громада*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **1** |
| 2. Назва технічного завдання | **Інвентаризація наявних об’єктів нерухомості**  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 1.1.2. Інвентаризація наявних об’єктів нерухомості в межах і поза межами населених пунктів громади.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Інвентаризація об’єктів нерухомості передбачає впорядкування та облік всієї комунальної нерухомості для можливості передачі її в оренду та/або приватизацію, що дасть змогу збільшити надходження до бюджету громади. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Реалізація даної програми дасть змогу збільшити надходження від  оренди комунального майна на 5-10 % |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Проведена інвентаризація об’єктів нерухомості. Створена повноцінна база даних про всі об’єкти нерухомості на території громади.  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Створення інвентаризаційної комісії. Збір та аналіз інформації, щодо обліковуваних та необліковуваних об’єктів нерухомості. Узагальнення даних.  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |  - |  - |  - |  - | -  |
| державний фонд регіонального розвитку |  - | -  |  - |  - |  - |
| інші джерела (зазначити) | -  |  - | -  | -  |   |
| місцевий бюджет |  45,000 | 100,000  |  100,000 |  - |  245,000 |
| інші джерела (зазначити) |  - | -  |  - |  - |  - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська рада,балансоутримувачі об’єктів нерухомості комунальної власності, термін виконання: жовтень 2021 – грудень 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **2** |
| 2. Назва технічного завдання |  **Інвентаризація земельних ділянок територіальної громади**. |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 1.1.4. Інвентаризація земельних ділянок територіальної громади.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | На сьогодні відсутня повна достовірна інформація про кількість наявних земельних ділянок громади. Територіальна громада не маючи такої інформації, не може сповна, раціонально використовувати наявні ресурси |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Визначено кількість та площу землі та об’єктів ТГ  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Виконання проекту у перспективі дасть змогу досягти наступних результатів:-будуть розроблені нові генеральні плани із зонінгом для всіх населених пунктів громади;- наявна доступна та повна інформація про наявність на території громади земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо; - ефективне перспективне планування розвитку території громади; - впорядкована система землекористування в населених пунктах територіальної громади; - створена повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади з їх точними площами, складом угідь га якісними характеристиками земель; - можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі; - виявлення резервів збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів. |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Створення інвентаризаційної комісії. Проведення аудиту земель громади |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: | -  |  - | -  | -  | -  |
| державний фонд регіонального розвитку |  - | -  | -  |  - | -  |
| інші джерела (зазначити) |  - |  - |  - |  - | -  |
| місцевий бюджет | 45,00  |  100,000 | 100,00,  |   | 245,000  |
| інші джерела (зазначити) |  - | -  | -  | -  | -  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Відділ земельних відносин та соціально-економічного розвитку Бабчинецької сільської ради, термін виконання: жовтень 2021 – грудень 2022 |

*Напрям 1.2. Підтримка і розвиток місцевих малих та середніх підприємств.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **3** |
| 2. Назва технічного завдання | **Розробка комплексу заходів та їх впровадження щодо розвитку малих та середніх форм підприємництва, сприяння у створенні нових та роботі діючих підприємств на території громади** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 1.2.1. Розробка та впровадження програм підтримки місцевого малого та середнього підприємництва. Детінізація місцевої економіки.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання |  Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання на місцевому рівні є розвиток малого та середнього підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. У свою чергу, підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем зайнятості та зростання надходжень до міського бюджету.  Основними ж проблемами розвитку малого та середнього бізнесу в Бабчинецької ТГ залишаються недостатня поінформованість та обізнаність суб’єктів МСП з питань ведення діяльності відповідно до вимог законів України та інших нормативно-правових актів, обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС.  Проєктом передбачається надання допомоги мешканцям громади фермерським господарствам, іншим суб’єктам, які планують або здійснюють свою діяльність в сільськогосподарській галузі в частині підготовки проєктних заявок на отримання донорської допомоги, організації тренінгів та навчань з питань агропромислового розвитку та залучення інвестицій. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Збільшення обсягів залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.Зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.Збільшення кількості створених нових робочих місць.Підвищення рівня заробітної плати.Збільшення надходжень до міського бюджету.  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання |   |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Інформаційна підтримка суб’єктів МСП.Проведення навчань, бізнес-тренінгів, семінарів, надання консультацій з питань діяльності суб’єктів МСП в різних галузях.Підвищення кваліфікації суб’єктів МСП в різних галузях.Сприяння участі суб’єктів МСП в різного роду вітчизняних та міжнародних виставкових заходах та бізнес-форумах в різних галузях з метою виходу на вітчизняні та зовнішні ринки збуту.Промоція потенціалу МСП Бабчинецької ТГ з метою залучення додаткових інвестицій (як внутрішніх, так і іноземних) для активізації діяльності.  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |  - |  - | -  |  - | -  |
| державний фонд регіонального розвитку |  - | -  | -  | -  | -  |
| інші джерела (зазначити) |  - |  - |  - |  - | -  |
| місцевий бюджет |  - |  - |  - |  - | --  |
| інші джерела (зазначити) |  - | -  |  - | -  | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Виконавчий комітет Бабчинецької сільської радилистопад 2021- грудень 2023р |

*Напрямок 1.3 Інвестиційно-приваблива громада.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **4** |
| 2. Назва технічного завдання | **Створення інвестиційного пасорту громади** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 1.3.2. Промоція потенційних інвестиційних можливостей у всіх сферах:- створення інвестиційних паспортів об’єктів, в т.ч. об’єктів комунальної власності, що не використовуються;  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Сформувати позитивний імідж території в очах потенційних інвесторів і максимально ефективно проінформувати зовнішнє бізнес-середовище про інвестиційні можливості території.  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Кількість об’єктів, які зацікавлять потенційних інвесторів, додаткові надходження до бюджету громади.  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Створення каталогу інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів у відкритому доступі на офіційних Internet-ресурсах Бабчинецької сільської ради. Покращення інвестиційного клімату територіальної громади.   |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Даним проектом передбачається:1.Розробка структури інвестиційного паспорту;2. Збір інформації, визначення конкурентних переваг та можливих об’єктів для інвестування;3. Здійснення детального дослідження об’єктів для інвестування, розробка концепцій інвестиційних проектів;  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: | -  |  - |  - | -  | -  |
| державний фонд регіонального розвитку |  - | -  | -  |  - | - |
| інші джерела (зазначити) |  - | - |  - |  - | -  |
| місцевий бюджет |  - | -  |  - | -  | -  |
| інші джерела (зазначити) |  - |  - | -  | -  | -  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Виконавчий комітет Бабчинецької сільської ради, жовтень 2021 р. – грудень 2022 р.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **5** |
| 2. Назва технічного завдання | **Розроблення схеми планування території Бабчинецької територіальної громади** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 1.3.2. Промоція потенційних інвестиційних можливостей у всіх сферах:- створення інвестиційних паспортів об’єктів, в т.ч. об’єктів комунальної власності, що не використовуються;  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Планування території - це визначення передумов використання території, які створюють сприятливі умови для її соціально-економічного розвитку. У процесі децентралізації відбулася зміна меж новоствореної громади. Для забезпечення сталого розвитку новоутвореної територіальної громади необхідно розробити містобудівну документацію – «Схему планування території» - як інструмент регулювання планування території, вимоги якої будуть враховані при складанні програм розвитку громади. Розроблення схеми планування території ТГ забезпечить всебічний аналіз стану використання території громади, визначить стратегічні напрями її розвитку та надасть науково обґрунтовані пропозиції щодо використання територіальних і природних ресурсів. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Наявна  містобудівна документація.  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території Городківської сільської ради; створено підстави для сталого розвитку території громади; |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Визначення розробника містобудівної документації;складання та затвердження проекту розроблення містобудівної документації; надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх збирання; узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні; розгляд проєкту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою при департаменті містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації; проведення експертизи містобудівної документації;подання на затвердження завершеного проєкту містобудівної документації. |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |  - | -  |  - |  - |  - |
| державний фонд регіонального розвитку |  - |  - |  - | -  |  - |
| інші джерела (зазначити) |  - | -  |  - |  - |  - |
| місцевий бюджет |  99,000 | 300,000 | 300,000 | -  | 899,000 |
| інші джерела (зазначити) |  - |  - |  - | -  | -  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Відділ земельних ресурсів та соціально економічного розвитку, жовтень 2021 р. – грудень 2023 р.  |

**Технічні завдання до Програми В - Комфортна громада з високим рівнем якості життя**

*Технічні завдання до напрямку 2.1 Якісні соціально-побутові послуги, освіта та медицина*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **6** |
| 2. Назва технічного завдання | **«Капітальний ремонт (утеплення стін фасаду) Комунального закладу «Бабчинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області»** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 2.1.2. Підвищення якості освітніх послуг та запровадження сучасних методів навчання: шкільного і позашкільного. Створення підвозу дітей до опорних шкіл.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Бабчинці  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Реалізація даного проекту дасть змогу покращети умови для навчання та виховання учнів школи, збереження тепла в приміщенні та економії бюджетних коштів за рахунок зменшення опалення. Покращить еститичного вигляду приміщення. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | капітально відремонтоване приміщення  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | - зменшено втрати тепла та покращено температурний режим в школі; - покращено умови навчання учнів;- економія бюджетних коштів на опалення. - зменшено ризик багатьох простудних захворювань в учнів, вчителів та обслуговуючого персоналу школи;- перетворення будівлі школи в сучасний, естетично привабливий освітній заклад.  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | * проведення тендерної процедури
* укладання договору з підрядчиком на виконання робіт;
* проведення ремонтних робіт;
 |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |  2000,000 |  3000,000 | -  |  - |  5000,000 |
| державний фонд регіонального розвитку |  - | -  | -  |  - |  - |
| інші джерела (зазначити) |  - | -  |  - | -  | -  |
| місцевий бюджет | 500,000  |  913,000 |   |   | 1413,000  |
| інші джерела (зазначити) |  - | -  | -  |  - |  - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська радалистопад 2021 року – грудень 2022 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **7** |
| 2. Назва технічного завдання | [**«Капітальний ремонт КЗ «Моївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області»**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-008167-b)  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 2.1.2. Підвищення якості освітніх послуг та запровадження сучасних методів навчання: шкільного і позашкільного. Створення підвозу дітей до опорних шкіл.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Моївський старостинський округ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання |  покращення умови для навчання та виховання учнів школи, збереження тепла в приміщенні та економії бюджетних коштів за рахунок зменшення опалення. Покращить зовнішній вигляд приміщення.  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання |  Кількість поміняних вікон в школі |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | - зменшено втрати тепла та покращено температурний режим в школі; - покращено умови навчання учнів;- економія бюджетних коштів на опалення. - зменшено ризик багатьох простудних захворювань в учнів, вчителів та обслуговуючого персоналу школи;- перетворення будівлі школи в сучасний, естетично привабливий освітній заклад.  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | * проведення тендерної процедури
* укладання договору з підрядчиком на виконання робіт;
* проведення ремонтних робіт;

  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |  - |  - | -  | -  | -  |
| державний фонд регіонального розвитку |  - | -  |  - | -  | -  |
| інші джерела (зазначити) |  - |  - | -  |  - |  - |
| місцевий бюджет |  1200,000 |  -- |  - |  - | 1200,00  |
| інші джерела (зазначити) | --  |  - |  - | -  | -  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  **Бабинецька сільська рада**листопад 2021 р. – грудень 2022 р.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **8** |
| 2. Назва технічного завдання | **Ремонт та придбання обладнання для харчоблоку в закладах освіти** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 2.1.2. Підвищення якості освітніх послуг та запровадження сучасних методів навчання: шкільного і позашкільного. Створення підвозу дітей до опорних шкіл.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Даний проєкт спрямований на проведення модернізації приміщення їдальні закладу: ремонт та обладнання сучасних нових меблів, необхідної кухонної техніки, що дозволить створити комфортні умови для організації правильного та раціонального харчування здобувачів освіти та працівників закладу. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Ремонт кухні та їдальні |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | У результаті реалізації проєкту буде:- капітально відремонтовано харчоблок та їдальня;- осучаснено приміщення їдальні, перетворено її в зону комфортного прийому їжі та відпочинку; - створено належні умови для покращення роботи працівників їдальні.  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | 1. Проведення тендерів, закупівля матеріалів та обладнання.2. Підготовчі роботи в приміщенні шкільної їдальні.3. Капітальний ремонт їдальні, кухні та додаткових приміщень:заміна віконних та дверних блоків;облаштування стін, підлоги, стелі;заміна сантехніки;електромонтажні роботи;4.встановлення необхідного кухонного обладнання в харчоблоці, столів та стільців в їдальні.  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: | -  |  1000,000 |  1000,000 |  - | 2000,000  |
| державний фонд регіонального розвитку |  - | -  |  - |  - | -  |
| інші джерела (зазначити) |  - |  - |  - | -  | -  |
| місцевий бюджет |  - |  300,000 | 300,000  | -  | 600,000  |
| інші джерела (зазначити) | -  | -  |  - | -  |  - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  **Відділ освіти культури молоді та спорту Бабчинецької сільської ради****січень –грудень 2022 р.** |

*Технічні завдання до напрямку 2.2. Прозора та відкрита влада*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **9** |
| 2. Назва технічного завдання | **Створення нового офіційного сайту громади, та його постійне наповнення**  |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 2.2.1. Оновлення та постійне наповнення сайту ТГ.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | На даний час офіційний сайт громади знаходиться не в задовільному стані, не достньо наповнюється інформацією. Реалізаці даного завдання дасть змогу перенести інформацію з старого сайту, її упорядкування, та постійне наповнення новою інформацією.  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | кількість відвідувачів до 2000 осіб  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Створено новий сучасний сайт Бабчинецької ТГ  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | * Визначитись з підрядником створення сайту.
* Затвердити рішення про фінансування проекту.
* Провести роботи по створенню сайту та введення його в роботу.
* Провести розрахунки з розробником сайту.
 |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| місцевий бюджет | 5,000  |  1,000 | 1,000  |   | 7,000  |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Виконавчий комітет Бабчинецької сільської ради,жовтень – грудень 2021р. |

*Технічні завдання до напрямку 2.3 Безпечна громада*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **10** |
| 2. Назва технічного завдання | **Продовження запровадження системи відео нагляду** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 2.3.1. Продовження запровадження системи відео нагляд в створеному ситуаційному центрі  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Встановлення засобів відеоспостереження з метою збільшення рівня безпеки на дорогах та безвідповідальної поведінки водіїв на дорогах, попередження крадіжок та інших злочинів в громаді  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Збільшення встановлених камер на території громади.Кількість виявлених правопорушень, та подальше їх зменшення  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | -підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території селищної ради;-профілактика та боротьба із злочинністю;-забезпечення охорони прав, свободи і законних інтересів громадян та посилення взаємодії з ОМС у протидії всім формам злочинності в інтересах громади |
| 9. Основні заходи технічного завдання | * + - Створення робочої групи проекту.
		- Проведення відповідної сесії сільської ради щодо виділення коштів на реалізацію проекту.
		- Проведення тендерних процедур та укладання договору з підрядною організацією.
		- Придбання та монтаж відповідних систем
		- Проведення пусконалагоджувальних робіт
		- Введення в експлуатацію.

Укладання договору із спеціалізованою організацією на подальше обслуговування встановлених систем відеоспостереження.  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (кошти обласного фонду) |    |  350,000 |  350,000 |   | 700,000  |
| місцевий бюджет |   |  200,000 | 200,000  |   | 400,000  |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Фінансовий віддлі Бабчинецької сільської ради, КП «Надія»;жовтень 2021 -грудень 2023. |

**Технічні завдання до Програми С - Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку.**

*Технічні завдання до напрямку 3.1 Доступна громада з якісною транспортною інфраструктурою*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **11**  |
| 2. Назва технічного завдання | **Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв’язку** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.1.3. Якісний інтернет та мобільний зв’язок.   |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Букатинка, Вила –Ярузькі, Бандишівка, Вітрівка, Мервинці  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку дасть змогу вирішити проблему з відсутністю якісного Інтернету в наслених пунктах громади.Забезпечення високошвидкісним Інтернетом усіх закладів соціальної сфери   |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | підключення 10 закладів соціальної сфери до мережі Інтернет  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Забезпечення доступу мешканців віддалених населених пунктів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб.  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | -проведення тендеру;-підписання договору з провадером-прокладання лінії волоконно –оптичного зв’язку; -підключення закладів соціальної сфери до мережі Інтернет. |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: | 864,00  |   |   |   | 864,000  |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| місцевий бюджет |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська радалистопад 2021-грудень2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **12** |
| 2. Назва технічного завдання | **Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна в с. Бабчинці** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.1.1. Ремонт існуючої та розвиток дорожньої мережі в середині ТГ. |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Бабчинці |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Дана дорога знаходиться в незадовільному стані, що призводить до складнощів руху як для пішоходів так і для автотранспорту.  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | поточний середній ремонт 1 км дороги  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання |   |
| 9. Основні заходи технічного завдання | * проведення аукціону;
* визначення виконавця робіт;
* ремонт дорожнього покриття
 |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| місцевий бюджет |  220,00 |   |   |   | 220,000  |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська радалистопад 2021-грудень2021 |

*Технічні завдання до напрямку 3.2 Якісні комунальні послуги в кожному населеному пункті*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **13** |
| 2. Назва технічного завдання | **Налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.2.3. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.3.2.4.Організація централізованого збору побутових відходів, їх сортування та утилізація.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Одним із проблемних питань є відсутність в населених пунктах громади чітко організованої системи збору, зберігання та вивезення твердих побутових відходів. Не забезпечуються належний санітарний стан територій та якість умов проживання.  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Ліквідовано стихійні сміттєзвалища.Зібрано та утилізовано біля 20 тон сміття щороку   |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Зменшення стихійних сміттєзвалищ;Покращення культури поводження з ТПВ  |
| 9. Основні заходи технічного завдання |  - Розробка місцевої програми поводження з відходами та схеми санітарного очищення населених пунктів;- проведення конкурсу по визначенню виконавця послуг з вивезення побутових відходів;- ліквідація стихійного сміттєзвалища;- придбання сміттєвих баків для запровадження системи роздільного збору ТПВ;  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| місцевий бюджет |  50,000 |  50,000 | 50,000  |   | 150,000  |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  КП «Надія», Відділ земельних відносин та соціально економічного розвитку Бабчинецької сільської радилистопад 2021р – грудень 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **14** |
| 2. Назва технічного завдання | **Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Молодіжна та Сонячна в селі Бандишівка** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.2.5. Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій. |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Бандишівка |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Встановлення нової енергоефективної системи вуличного освітлення на основі використання мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов життєдіяльності населення с. Бандишівка. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Кількість встановлених і замінених енергоефективних лампочок |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | проведено реконструкцію вуличного освітлення надано можливість для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби. |
| 9. Основні заходи технічного завдання | - виготовлення проектно-кошторисної документації,-проведення експертизи проектної документації,-проведення тендерної процедури-укладення договору з підрядником на виконання робіт,-проведення будівельних робіт,- прийняття вуличного освітлення в експлуатацію |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (кошти обласного бюджету) | 70,000  |   |   |   | 70,000  |
| місцевий бюджет |  279,000 |   |   |   | 279,000  |
| інші джерела (зазначити) |  21,000 |   |   |   |  21,000 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Бабчинецька сільська радажовтень 2021 -грудень 2021. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **15** |
| 2. Назва технічного завдання | **Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулиці Прибережна в селі Букатинка** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.2.5. Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій. |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Букатинка |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Встановлення нової енергоефективної системи вуличного освітлення на основі використання мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов життєдіяльності населення с. Букатинка. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Кількість встановлених і замінених енергоефективних лампочок |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | проведено реконструкцію вуличного освітлення надано можливість для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби. |
| 9. Основні заходи технічного завдання | - виготовлення проектно-кошторисної документації,-проведення експертизи проектної документації,-проведення тендерної процедури-укладення договору з підрядником на виконання робіт,-проведення будівельних робіт,- прийняття вуличного освітлення в експлуатацію |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (кошти обласного бюджету) |  70,000 |   |   |   |  70,000 |
| місцевий бюджет |  100,000 |   |   |   | 100,000  |
| інші джерела (зазначити) |  16,000 |   |   |   | 16,000  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська радалистопад 2021-грудень2022р. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **16** |
| 2. Назва технічного завдання | **Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Подільська, Миру, Івана Рудого, Римарська, Поштова та провулку Вчительський в селі Вила Ярузькі** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |  |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.2.5. Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій. |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Вила-Ярузькі |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Встановлення нової енергоефективної системи вуличного освітлення на основі використання мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов життєдіяльності населення с. Вила-Ярузькі. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Кількість встановлених і замінених енергоефективних лампочок |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | проведено реконструкцію вуличного освітлення надано можливість для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби. |
| 9. Основні заходи технічного завдання | - виготовлення ПКД,-проведення експертизи проектної документації,-проведення тендерної процедури-укладення договору з підрядником на виконання робіт,-проведення будівельних робіт,- прийняття вуличного освітлення в експлуатацію |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (кошти обласного бюджету) |  70,000 |   |   |   |  70,000 |
| місцевий бюджет | 230,000  |   |   |   | 230,000  |
| інші джерела (зазначити) |  85,000 |   |   |   | 85,000  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Бабчинецька сільська радалистопад 2021- грудень2021р. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **17** |
| 2. Назва технічного завдання | **Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Коцюбинського, Шкільна та Миру в селі Вітрівка** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.2.5. Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Вітрівка  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Встановлення нової енергоефективної системи вуличного освітлення на основі використання мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов життєдіяльності населення с. Вітрівка. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Кількість встановлених і замінених енергоефективних лампочок |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | проведено реконструкцію вуличного освітлення надано можливість для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби. |
| 9. Основні заходи технічного завдання | - виготовлення ПКД,-проведення експертизи проектної документації,-проведення тендерної процедури-укладення договору з підрядником на виконання робіт,-проведення будівельних робіт,- прийняття вуличного освітлення в експлуатацію |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (кошти обласного бюджету) |  70,000 |   |   |   | 70,000  |
| місцевий бюджет |  200,000 |   |   |   |  200,000 |
| інші джерела (зазначити) |  45,000 |   |   |   | 45,000  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська радалистопад 2021- грудень2021р. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **18** |
| 2. Назва технічного завдання | **Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулиці Центральна в селі Мервинці** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.2.5. Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Мервинці |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Встановлення нової енергоефективної системи вуличного освітлення на основі використання мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов життєдіяльності населення с. Вила-Ярузькі. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Кількість встановлених і замінених енергоефективних лампочок |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | проведено реконструкцію вуличного освітлення надано можливість для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби. |
| 9. Основні заходи технічного завдання | - виготовлення ПКД,-проведення експертизи проектної документації,-проведення тендерної процедури-укладення договору з підрядником на виконання робіт,-проведення будівельних робіт,- прийняття вуличного освітлення в експлуатацію |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (кошти обласного бюджету) |  70,000 |   |   |   | 70,000  |
| місцевий бюджет |  150,000 |   |   |   | 150,000  |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська радалистопад 2021- грудень2021р. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **19** |
| 2. Назва технічного завдання | **Заміна огорожі біля кладовища в** **с. Бабчинці** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 3.2.7.Інвентаризація існуючих кладовищ та створення нових місць для поховання.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Бабчинці |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання |  На території села є три кладовища. Два огороджено дерев’яним штахетником, який на даний час зазнав значних пошкоджень, втратив естетичний вигляд і потребує негайної заміни. Внаслідок реалізації даного проєкту буде покращено благоустрій кладовищ, естетичний вигляд та створено належні умови жителям села для ритуальних послуг. |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Замінено близько 700 м. огорожі на 2-х кладовищах та встановлення 3-х вхідних воріт |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Покращено естетичний вигляд кладовищВиховання поваги до роду, збереження пам’яті про рідних, хто відійшов у вічність. |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проведення замірів огорожіПридбання необхідних матеріалів Проведення робіт з встановлення огорожі. |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| місцевий бюджет |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) | 200  |  200 |   |   |  400 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська рада, КП «Надія»листопад 2021- грудень 2022р. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **20** |
| 2. Назва технічного завдання | **Розчищення ставка на р.Бушанка** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання |   |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання |  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання |  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання |  |
| 9. Основні заходи технічного завдання |   |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| місцевий бюджет |  50,000 |  50,000 | 50,000  |   | 150,000  |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  КП «Надія», Відділ земельних відносин та соціально економічного розвитку Бабчинецької сільської радилистопад 2021р – грудень 2023 |

**Технічні завдання до Програми D - Громада для кожного**

*Технічні завдання до напрямку 4.1 Дозвілля, культура і спорт для всіх*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **20** |
| 2. Назва технічного завдання | **Локація для організації здорової рухової активності різних верств населення, яка реалізується в рамках президентської програми «Здорова Україна»** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 4.1.2. Облаштування дитячих та спортивних майданчиків з відповідним обладнанням та супутньою інфраструктурою.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | с. Бабчинці  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | .Створення сприятливих умов для фізичного розвитку підростаючого покоління, для пропаганди здорового способу життя, занять спортом  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | встановленно один активний парк в рамках програми «Здорова Україна»  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Підвищення інфраструктурної привабливості території громади.Створення платформи для спілкування та згуртування місцевого населенняПопуляризація спорту та здорового способу життя в громаді  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | 1. Придбання обладнання для спортивного майданчика 2.Встановлення обладнання та облаштування спортивних майданчика  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| місцевий бюджет |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) | 35 ,000 |   |   |   | 35 ,000 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  Бабчинецька сільська радажовтень – листопад 2021р |

*Технічні завдання до напрямку 4.2 . Дружня та відкрита громада*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | **21** |
| 2. Назва технічного завдання | **Проведення об’єднуючих заходів «Моя громада – мій дім» на постійній основі** |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання |   |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | 4.2.1.Проведення об’єднуючих заходів «Моя громада – мій дім» на постійній основі:- толоку;- публічні обговорення та круглі столи;- фестиваль громади.  |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Бабчинецька ТГ  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Дана програма націлена на забезпечення всіх мешканців громади якісним та змістовним дозвіллям.  |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Кількість відвідувачів до 500 чол.  |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | Підвищення культурних та духовних цінностей населення громади  |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Дні села, День Незалежності України, День Коституції України, Новорічні свята  |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн\*: | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |   |   |   |   |   |
| державний фонд регіонального розвитку |   |   |   |   |   |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| місцевий бюджет |  10,000 | 10,000  | 10 ,000 |   | 30 ,000 |
| інші джерела (зазначити) |   |   |   |   |   |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  КЗ «Публічна бібліотека», КЗ Центр дозвіля» |

# V. Система моніторингу та оцінки виконання Плану реалізації Стратегії

Моніторинг виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Бабчинецької територіальної громади на період до 2030 року буде проводитися щорічно протягом першого кварталу, що йде за звітним роком. Проводити його буде відділ земельниз ресурсів та соціально економічного розвитку Бабчинецької сільської ради. На основі вивчення та аналізу отриманих даних при потребі будуть вноситися коригування як до Плану заходів, так і безпосередньо до Стратегії розвитку громади.

Для проведення аналізу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії визначені загальні показники (індикатори) розвитку громади та показники, що характеризують виконання кожної з Програм.

**Таблиця 11**

**Показники оцінки**

**виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Бабчинецької територіальної громади на період до 2030 року**

|  |
| --- |
| **Програма А - Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою** |
| 1 | Обсяги фактичних доходів міського бюджету на одного жителя (розмежовані за статтю дані) |
| 2 | Обсяги фактичних видатків міського бюджету на одного жителя (розмежовані за статтю дані) |
| 3 | Обсяг інвестицій в основний капітал |
| 4 | Чисельність населення, зайнятого в усіх сферах економіки |
| 5 | Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення |
| 6 | Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі |
| 7 | Кількість новостворених робочих місць у всіх сферах економіки |
| 8 | Рівень безробіття |
| 9 | Кількість малих та середніх підприємств на 1 тис. осіб |
| 10 | Обсяг залучених грантових коштів до соціально-економічного розвитку громади |
| 11 | Обсяг інвестицій в туристично-рекреаційну галузь |
| **Програма В** - **Комфортна громада з високим рівнем якості життя** |
| 12 | Відсоток жителів громади, що користуються послугами централізованого водопостачання та водовідведення |
| 13 | Відсоток жителів громади, охоплених послугою вивезення ТПВ |
| 14 | Відсоток ТПВ, зібраних в громаді, які в подальшому сортуються  |
| 15 | Обсяги коштів, що виділяються на благоустрій громади |
| 16 | Обсяги капітального та поточного ремонтів дорожнього покриття у вартісних та натуральних показниках |
| 17 | Обсяги будівництва (ремонтів) ліній зовнішнього освітлення  |
| 18 | Кількість учасників-призерів обласних предметних олімпіад |
| 19 | Середні результати ЗНО в цілому по навчальних закладах громади |
| 20 | Відсоток вступу випускників шкіл громади до ВНЗ |
| 21 | Обсяг наданих послуг закладами первинного і вторинного рівня медицини |
| 22 | Обсяги капітальних видатків на медицину громади |
| 23 | Кількість та обсяги адміністративних послуг, наданих ЦНАП громади |
| 24 | Відсоток охоплення соціальними послугами сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах |
| 25 | Відсоток охоплення соціальними послугами одиноких та престарілих |
| 26 | Кількість заходів з попередження злочинності серед неповнолітніх, проведених у навчальних закладах освіти |
| 27 | Природний приріст/скорочення населення (розмежовані за статтю дані) |
| **Програма С - Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку** |
| 28 | Обсяги коштів, виділених на проведення конкурсу мікрогрантів, співфінансування бюджетів участі громади |
| 29 | Кількість новостворених громадських організацій в громаді |
| 30 | Кількість проєктів громадських організацій, що отримали фінансування з боку грантодавців  |
| 31 | Кількість проєктів міжмуніципального співробітництва, в яких прийняла участь громада |
| 32 | Кількість реалізованих проєктів в рамках укладених договорів про співпрацю між громадою та іншими суб’єктами в Україні і за її межами |
| **Програми D - Громада для кожного** |
| 33 | Кількість спортивних споруд та об’єктів, введених в експлуатацію |
| 34 | Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані) |
| 35 | Кількість проведених протягом року спортивних змагань в громаді |
| 36 | Кількість проведених протягом року культурних заходів в громаді |
| 37 | Кількість подій, фестивалів в громаді за рік |

**VI. ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НА ДОВКІЛЛЯ**

**Оцінка ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Плану Стратегії відповідно до контрольного переліку**

| **Чи може реалізація Плану Стратегії спричинити:** | **Негативний вплив** | **Пом’якшення існуючої ситуації** |
| --- | --- | --- |
| **Так** | **Ймовірно** | **Ні** |
| **Повітря** |  |
|  | Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел? |  |  | *+* |  |
|  | Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел? |  |  | *+* |  |
|  | Погіршення якості атмосферного повітря? |  |  | *+* |  |
|  | Появу джерел неприємних запахів? |  |  | *+* |  |
|  | Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж будь-які локальні чи регіональні зміни клімату? |  |  | *+* |  |
| **Водні ресурси** |  |
|  | Збільшення обсягів скидів у поверхневі води? |  |  | *+* |  |
|  | Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників, як температура, розчинений кисень, прозорість, але не обмежуючись ними)? |  |  | *+* |  |
|  | Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у водні об’єкти? |  |  | *+* |  |
|  | Значне зменшення кількості вод, що використовуються для водопостачання населенню? |  | + |  |  |
|  | Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод? |  |  | *+* |  |
|  | Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення)? |  |  | *+* |  |
|  | Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту? |  |  | *+* |  |
|  | Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону? |  |  | *+* |  |
|  | Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод? |  |  | *+* |  |
|  | Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж шляхом порушення водоносних горизонтів)? |  |  | *+* |  |
|  | Забруднення підземних водоносних горизонтів? |  |  | *+* |  |
| **Відходи** |  |
|  | Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів? |  |  | *+* |  |
|  | Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових відходів IV класу небезпеки? |  |  | *+* |  |
|  | Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки? |  |  | *+* |  |
|  | Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження з відходами? |  |  | *+* |  |
|  | Утворення або накопичення радіоактивних відходів?  |  |  | *+* |  |
| **Земельні ресурси** |  |
|  | Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару? |  |  | *+* |  |
|  | Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів? |  |  | *+* |  |
|  | Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу? |  |  | *+* |  |
|  | Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози через нестабільність літогенної основи або зміни геологічної структури? |  |  | *+* |  |
|  | Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або планованій практиці використання земель? |  |  | *+* |  |
|  | Виникнення конфліктів між ухваленими цілями стратегії та цілями місцевих громад? |  |  | *+* |  |
| **Біорізноманіття та рекреаційні зони** |  |
|  | Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду (зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на їх території тощо)? |  |  | *+* |  |
|  | Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або територіальному представництві? |  |  | *+* |  |
|  | Збільшення площ зернових культур або сільськогосподарських угідь в цілому? |  | + |  |  |
|  | Порушення або деградацію середовищ існування диких видів тварин? |  |  | *+* |  |
|  | Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можливостей? |  |  | *+* |  |
|  | Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спадщини? |  |  | *+* |  |
|  | Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих краєвидів, появу естетично неприйнятних місць, руйнування пам’ятників природи тощо)? |  |  | *+* |  |
| **Населення та інфраструктура** |  |
|  | Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні кількості населення будь-якої території? |  | + |  |  |
|  | Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потреб у житлі? |  |  | *+* |  |
|  | Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему? Зміни в структурі транспортних потоків? |  | + |  |  |
|  | Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення транспортних сполучень? |  | + |  |  |
|  | Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні послуги?  |  | + |  |  |
|  | Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я людей? |  |  | *+* |  |
| **Екологічне управління та моніторинг** |  |
|  | Послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки? |  |  | *+* |  |
|  | Погіршення екологічного моніторингу? |  |  | *+* |  |
|  | Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого самоврядування на процеси техногенного навантаження? |  |  | *+* |  |
|  | Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей виробництва? |  |  | *+* |  |
| **Інше** |  |
|  | Підвищення рівня використання будь-якого виду природних ресурсів? |  | + |  |  |
|  | Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу? |  |  | *+* |  |
|  | Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії? |  |  | *+* |  |
|  | Суттєве порушення якості природного середовища? |  |  | *+* |  |
|  | Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, які ускладнюватимуть досягнення довготривалих цілей у майбутньому? |  |  | *+* |  |
|  | Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності викличуть значний негативний екологічний ефект, що матиме значний негативний прямий або опосередкований вплив на добробут людей? |  |  | *+* |  |

**Прогнозований вплив на довкілля в рамках ПРОГРАМИ А стратегічної цілі 1 -Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ** | Позитивний | Нейтральний | Негативний |
| ***Напрям 1.1* Сучасна локалізована економіка** |  |  |  |
| 1. Інвентаризація наявних об’єктів нерухомості.  |  | + |  |
|  2. Інвентаризація земельних ділянок територіальної громади. |  | + |  |
| ***Напрям 1.2.* Підтримка і розвиток місцевих малих та середніх підприємств** |  |  |  |
| 3. Розробка комплексу заходів та їх впровадження щодо розвитку малих та середніх форм підприємництва, сприяння у створенні нових та роботі діючих підприємств на території громади |  | + |  |
| ***Напрям 1.3* Інвестиційно-приваблива громада*.*** |  |  |  |
| 4. Створення інвестиційного пасорту громади |  | + |  |
| 5. Розроблення схеми планування території Бабчинецької територіальної громади |  | + |  |
|  |  |  |  |

**Прогнозований вплив на довкілля в рамках стратегічної цілі**

**Програма В - Комфортна громада з високим рівнем якості життя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Позитивний | Нейтральний | Негативний |
| **Напрям 2.1 Якісні соціально-побутові послуги, освіта та медицина** |  |  |  |
| 6.«Капітальний ремонт (утеплення стін фасаду) Комунального закладу «Бабчинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області» |  | + |  |
| 7.[«Капітальний ремонт КЗ «Моївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької області»](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-008167-b)  |  | + |  |
| 8.Ремонт та придбання обладнання для харчоблоку в Бабчинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів |  | + |  |
| **Напрям 2.2. Прозора та відкрита влада** |  |  |  |
| 9. Створення нового офіційного сайту громади, та його постійне наповнення |  | + |  |
| **Напрям 2.3. Безпечна громада** |  |  |  |
| 10. Продовження запровадження системи відео нагляду |  | + |  |

**Прогнозований вплив на довкілля в рамках стратегічної цілі Програма С. – Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Позитивний | Нейтральний | Негативний |
| **Напрям 3.1 Доступна громада з якісною транспортною інфраструктурою** |  |  |  |
| 11. Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв’язку |  | + |  |
| 12. Поточний ремонт дороги по вул. Гвардіська в с. Бабчинці |  | + |  |
| **Напрям 3.2 Якісні комунальні послуги в кожному населеному пункті** |  |  |  |
| 13. Налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами | + |  |  |
| 14. Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Молодіжна та Сонячна в селі Бандишівка |  | + |  |
| 15. Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулиці Прибережна в селі Букатинка |  | + |  |
| 16.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Подільська, Миру, Івана Рудого, Римарська, Поштова та провулку Вчительський в селі Вила Ярузькі |  | + |  |
| 17.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях Коцюбинського, Шкільна та Миру в селі Вітрівка |  | + |  |
| 18.Заміна огорожі біля кладовища в с. Бабчинці |  | + |  |

**Прогнозований вплив на довкілля в рамках стратегічної цілі Програма D - Громада для кожного**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Позитивний | Нейтральний | Негативний |
| **Напрям 4.1Дозвілля, культура і спорт для всіх** |  |  |  |
| 19. Локація для організації здорової рухової активності різних верств населення, яка реалізується в рамках президентської програми «Здорова Україна» |  | + |  |
| **Напрям 4.2. Дружня та відкрита громада** |  |  |  |
| 20. Проведення об’єднуючих заходів «Моя громада – мій дім» на постійній основі |  | + |  |

**Висновки щодо ймовірного впливу Плану реалізації Стратегії на довкілля.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Складові** | **Опис** |
| Атмосфернеповітря | У результаті реалізації Стратегії не передбачається збільшеннявикидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря тапогіршення його стану. Можливе навіть покращення якостіатмосферного повітря внаслідок зменшення стихійних сміттєзвалищ, та впровадження системи поводження з побутовими відходами |
| Водніресурси | Стратегія не передбачає створення підприємств, діяльністьяких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод уповерхневі води. Тому реалізація Стратегії не має призвести допогіршення стану водних ресурсів.  |
| Відходи | Реалізації технічного завдання 13 «Налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами» посприяє зменшенню кількості стихійних сміттєзвалищ, покращить культуру поводження з ТПВ, що сприятиме в подальшому зменшенню відходів в громаді. |
| Земельніресурси | Внаслідок реалізації Стратегії не передбачається змін утопографії або в характеристиках рельєфу та появи таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози. Водночас реалізація технічного завдання №2 дасть змогу привести у відповідність наявні земельні ресурси громади. |
| Біорізноманіття тарекреаційні зони | У Стратегії не передбачається реалізація завдань, які можутьпризвести до негативного впливу на біорізноманіття. |
| Культурнаспадщина | Реалізація плану Стратегії не має призводити до негативного впливуна об’єкти історико-культурної спадщини. Натомість реалізація завдання №20 «Проведення об’єднуючих заходів «Моя громада – мій дім» на постійній основі» дасть змогу залучити більшу кількість людей до культурних заходів. |
| Населеннята інфраструктура | Стратегія не передбачає появи нових ризиків для здоров’янаселення громади. Натомість реалізація технічних завдань № 6,7 та 8 дасть змогу покращити стан і умови навчальних закладів, що посприяє підвищенню якості освіти учнів . |
| Екологічне управління,моніторинг | Стратегія не передбачає послаблення правових і економічнихмеханізмів контролю в галузі екологічної безпеки, натомістьпередбачає покращення поводження з відходами тапідвищення енергоефективності управління міськимгосподарством. Стратегія передбачає створення системимоніторингу. Моніторинг базуватиметься на аналізі досягненнязапланованих результатів з використанням визначенихпоказників (індикаторів). |
| Кумулятивний (накопичувальний) вплив | Ймовірність того, що реалізація Стратегії приведе до такихможливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самісобою будуть незначними, але в сукупності матимуть значнийсумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. |

**ВИСНОВОК:**

Отже, реалізація Плану на 2021 - 2023 роки не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля. Натомість реалізація деяких технічних завдань в рамках програм регіонального розвитку може сприяти покращенню екологічної ситуації в Бабчинецькій територіальній громаді.